附件4

中央对地方转移支付（2025年农村公益事业财政奖补）项目绩效自评报告

一、基本情况

2025年，根据《池州市贵池区人民政府关于印发池州市贵池区村级公益事业建设一事一议财政奖补试点工作实施方案的通知》(贵政〔2009〕14号)以及《关于下达2025年度农村公益事业财政奖补项目计划的通知》（贵综改办〔2025〕2号）文件要求，下达农村公益事业财政奖补项目资金41.411万元，实际执行20.7055万元，由池州市贵池区唐田镇人民政府负责具体实施。该项目主要用于实施农村道路硬化和亮化工程等公益事业建设，覆盖补助村（社区）数量5个，项目受益人口≥1.3万人。项目旨在通过财政奖补，有效降低行政村建设公益项目的经济负担，解决当地居民出行和生活便利性问题，改善当地人居环境，提高居民生活质量，增强群众的幸福感和获得感。项目设置一级指标3个，二级指标9个，三级指标14个，确保专款专用率100%，补助资金支付合规性100%，补助项目资格审查合格率100%，群众满意度达到95%以上。项目实施周期为2025年1月至12月，期间严格按照财政资金管理要求执行，确保资金使用合规、高效。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析

本项目全年预算资金41.411万元，实际执行20.7055万元，预算执行率为50%，得分为5分（满分10分）。资金执行率较低的主要原因是：部分项目工程进度受天气、施工周期等因素影响，验收及审计工作尚未全部完成，根据“项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算兑付财政奖补资金”的规定，剩余资金将在后续按程序拨付。资金拨付流程规范，拨付时效符合合同规定要求。资金使用严格遵循专款专用原则，支出手续完备，原始凭证齐全，经核查未发现任何挤占挪用、超范围支出等违规情况。资金使用方向与预算申报用途完全一致，全部用于农村公益事业财政奖补项目建设，资金使用合规性达到100%。

（二）资金管理情况分析。

我镇年初制定详细的绩效目标，及时填报绩效监控，按时开展绩效评价。项目严格按照一事一议资金管理办法及相关文件要求，严格把控资金的管理及使用。财务管理制度健全，账务处理及时，会计核算规范。在资金拨付合规性、使用规范性、执行准确性、预算绩效管理期情况、支出责任履行情况等五个方面均严格执行到位，自评得分40分（满分40分）。

（三）总体目标完成情况分析。

根据2025年农村公益事业财政奖补项目计划，申请资金41.411万元，用于实施农村道路硬化和亮化工程，方便当地居民出行，提升群众生活质量，改善人居环境。总体绩效目标基本完成。其中，补助村数量、补助项目数量、受益人口、专款专用率、资金支付合规性、项目资格审查合格率等指标均达成预期；群众满意度达到95%。因部分项目验收审计工作尚未全部完成，预算执行率为50%，剩余资金将按程序在验收审计完成后及时兑付。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：补助村（社区）数量5个，实际完成5个；项目受益人口≥1.3万人，实际完成1.3万人，均达成预期目标。

（2）质量指标：专款专用率100%，实际达成100%；补助资金支付合规性符合一事一议资金管理办法，达成预期指标；补助项目资格审查合格率100%，实际达成100%。

（3）时效指标：项目完成时间为2025年12月31日前，实际按期完成；补助经费到位及时性按照项目验收合格并审计完成后30个工作日内结算兑付财政奖补资金的要求执行，达成预期指标。

（4）成本指标：项目总成本≤414110元，实际支出207055元，控制在预算范围内。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标：通过对有关行政村实施公益项目财政奖补，有效降低了行政村项目建设的负担，达成预期指标。

（2）社会效益指标：通过实施农村道路硬化和亮化工程，方便了当地居民出行，提升了当地群众生活质量，达成预期指标。

（3）生态效益指标：通过实施农村道路和亮化提升工程，有效改善了当地居民生活环境，达成预期指标。

（4）可持续影响指标：通过对农村基础设施的改善和提升，极大方便了群众生产生活，人居环境质量明显提升，增强了群众的幸福感和获得感，达成预期指标。

3.满意度指标完成情况分析。

群众满意度≥95%，实际完成95%，达成预期目标，自评得分5分。

三、发现的主要问题和改进措施

存在问题：

1.资金拨付与项目验收审计进度的衔接有待进一步优化。

改进措施：

1.提前做好验收审计准备工作，加快结算兑付流程，确保财政奖补资金及时足额拨付到位。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

经过本次自评打分，我镇2025年农村公益事业财政奖补项目绩效自评得分95分，其中：预算执行率得5分，资金管理情况得40分，产出指标得20分，效益指标得25分，满意度指标得5分。自评结果将作为下一年度预算编制和项目改进的重要依据。项目单位将根据评价结果，进一步完善项目管理制度，优化施工和资金拨付流程，持续提升财政资金使用效益。

本绩效自评报告将按照上级要求通过相关网站进行全文公开。公开内容包括项目基本情况、资金使用情况、绩效目标完成情况和评价结论等。

五、其他需要说明的问题

无