池州市主城区基础教育建设三年提升计划（2017-2019年）新建项目一览表

| 学校 类别 | 序号 | 学校名称 | 建设地点 | 计划年度 | 教学及辅助用房及附属设施面积（㎡） | 建成后学校基本情况 |  |  | 建设 资金 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 占地 面积 （㎡） | 拟容纳学生数 （人） | 拟设立班级数 (个) |  |  |
|  |  | 合计 |  |  | 186240 | 433065 | 18896 | 432 | 68790 |  |
| 高中 1所 | 1 | 现代化 普通高中 | 天堂湖新区 | 2017 - 2019 | 75000 | 200000 | 4500 | 90 | 35000 | 市本级投资，建设主体为市城投公司，建设规模90个班。 |
| 初中 3所 | 1 | 月亮湖学校 初中部 | 碧桂园大酒店前 | 2017 － 2018 | 6800 | 18900 | 900 | 18 | 2040 | 投资、建设主体为平天湖风景区管委会，2017年开工，2018年投入使用。 |
|  | 2 | 开发区学校 初中部 | 开发区原双语学校地块 | 2018－2019 | 5600 | 15750 | 750 | 18 | 1680 | 投资、建设主体为开发区管委会，一次规划，分期建设。 |
|  | 3 | 孔井 学校 | 市六中西面，市看守所至西北外环 | 2019 | 14700 | 20474 | 1932 | 42 | 4410 | 1、投资、建设主体为贵池区政府。 2、待学校建成后，落实2014年城区教育布点规划，置换现香格里拉小学，届时现香格里拉小学改为初中。 |
| 小学 8所 | 1 | 人民路小学（暂用名） | 梅龙路与滨湖路交叉口 | 2017 | 6670 | 11077 | 1100 | 24 | 2000 | 2017年秋季开学投入使用。 |
|  | 2 | 月亮湖学校 小学部 | 碧桂园大酒店前 | 2017－2018 | 9010 | 23184 | 1100 | 24 | 2700 | 投资、建设主体为平天湖风景区管委会，2017年动工，2018年投入使用。 |
|  | 3 | 开发区学校 小学部 | 开发区原双语学校地块 | 2018－2019 | 10000 | 28980 | 1380 | 30 | 3000 | 投资、建设主体为开发区管委会，一次规划，分期实施。 |
| 小学 8所 | 4 | 清风路小学（暂用名） | 原滨江名城配套小学 | 2018 | 7000 | 13340 | 1100 | 24 | 2500 | 滨江名城开发地块配套小学。 |
|  | 5 | 白沙小学 | 马衙街道办事处大路村委会旁 | 2018 | 5500 | 16560 | 830 | 24 | 1650 | 投资、建设主体为平天湖风景区管委会。 |
|  | 6 | 东湖路小学（暂用名） | 东湖北路与沿江路交叉口 | 2019 | 12600 | 24000 | 1656 | 36 | 3780 |  |
|  | 7 | 天堂湖小学 | 天堂湖新区 | 2019 | 9960 | 20000 | 1380 | 30 | 3000 | 投资、建设主体为平天湖风景区管委会。 |
|  | 8 | 洋浦小学 | 西北外环以西，洋浦庄园等小区旁 | 2019 | 6300 | 11300 | 828 | 24 | 2000 | 投资、建设主体为贵池区政府。 |
| 幼儿园 5所 | 1 | 三台山幼儿园 | 原战备仓库地块 | 2018 | 3000 | 6500 | 270 | 9 | 1000 | 开发商配建 |
|  | 2 | 沿江路地块 幼儿园 | 沿江路与九华山 大道交叉口 | 2018 | 3000 | 6500 | 270 | 9 | 1000 | 开发商配建 |
|  | 3 | 白沙幼儿园 | 新建的白沙小学旁 | 2018 | 3100 | 3100 | 180 | 6 | 630 | 建设、投资主体平天湖风景区管委会 |
|  | 4 | 天堂湖新区 幼儿园 | 升金湖路以西 通湖路以北 | 2019 | 4000 | 6700 | 360 | 12 | 1200 | 开发商配建 |
|  | 5 | 开发区幼儿园 | 开发区原双语学校地块 | 2019 | 4000 | 6700 | 360 | 12 | 1200 | 建设、投资主体开发区管委会 |