招标办法及说明

一、工程概况

秋江街道莲台行政村美丽乡村工程II期位于贵池区秋江街道莲台行政村主要工程内容为村内休闲绿化区、村口排水沟改造、村口附近新建休闲公园、村内部分新建混凝土路面、村内损坏围墙拆除重建等，具体详见工程量清单。

二、招标范围

具体详见工程量清单。

三、控制价编制依据

详见控制价编制说明。

四、相关要求

1、质量要求：合格；

2、工期：  60  日历天；

3、合同价：伍拾肆万玖仟陆佰捌拾伍元壹角叁分（¥549685.13元）

合同价确定原则为在预算价基础上下浮  8 %。（清单单价全部同比例下浮）。

4、结算原则：

①工程量清单范围内合同单价包干；

②合同外工程量结算按照本工程预算价编制依据中计价依据、取费标准、主材价格、信息价选取原则等规定予以组价，并按合同价与预算价下浮率同比例下浮后进行结算；

③合同内建设单位主动提出的清单工程量增加或者减少，单价执行合同价的下浮率进行结算；

④预留金、暂定、暂估价根据相关规定，由招标单位按实际情况进行结算。

5、价款支付：

工程竣工验收合格并经审计后付至审定价的97%，余款3%作为质保金在保修期结束后一次性无息付清。

6、投标保证金、履约保证金及质保金 ：

投标保证金为现金10000.00元，现场出示（仅中标单位中标后现场提交）。履约保证金在签订合同前按照中标价的10%交至业主指定账户。质保期：1年。质保金：审定价的3%作为质保金，质保期满工程无质量问题无息一次退还，不计利息。

7、投标文件：

本项目开标时无需提交纸质投标文件（投标人代表须携带授权委托书、投标企业法定代表人及委托代理人身份证复印件，并加盖公章。），仅中标人须按招标人或代理机构要求在中标后提供投标文件。

- 评标办法

按投标人现场递交授权委托书顺序进行编号，此编号即为开标时抽取球号（例如，第一个递交授权委托书的为1号球、第二个递交授权委托书的为2号球，以此类推），由招标人代表使用随机抽取工具随机抽取1名备选企业，即为本项目中标候选人。

温馨提示：请各投标人合理安排时间，提前到场有序排队递交授权委托书。

六、其他要求

中标人应在领取中标通知书的同时，向招标代理机构支付中标服务费，向预算编制单位支付预算编制费4000元。招标代理费以中标价为计算基础，参照国家计委计价格[2002]1980号文“关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知”规定标准费率计取。

(招标人盖章)

二〇二〇年十一月九日

正本（或副本）

(项目名称)

投  标  文  件

投标单位：   （全称）（盖章）

年       月       日

第一章 投标承诺书

致招标人：

我方决定参加贵方项目名称为：                     ，项目编号为：                    工程项目施工的抽签竞标，并完全接受贵方招标要求。为此我方作出如下承诺：

1、我方已自行研究招标文件全部资料，同意接受招标人在招标文件中确定的本工程合同价（人民币）：      大写金额      （￥  小写金额    ）并同意中标后按照招标文件要求与招标人签订工程承包合同以及办理工程结算。

2、如我方中标，我方保证在     日历天内完成并移交本工程，质量达到  合格  标准；

3、如我方中标，我方保证派出合格的项目管理班子组织本工程的实施，拟派本工程的项目经理为       ，其项目经理资质等级为

专业      级建造师，注册证书号为              。

４、如我方中标，我方保证按招标文件要求递交经贵方认可的履约担保。

5、我方保证严格执行有关法律、法规、规范性文件的规定，决不转包和违法分包。

6、我方保证在工程实施过程中发生的设计变更和根据需要增加的工程项目，严格按照双方合同的有关规定计量和计价，并保证接受贵方要求完成变更或增减的所有工程内容。

7、我方若违反上述承诺之一的，愿承担一切责任并接受有关处罚。

投 标 人：     （盖章）

法定代表人或授权委托人： （盖章或签字）

年     月    日

第二章 授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系  （投标人名称）    法定代表人，现授权委托  （投标人名称）的（姓名），身份证号码：               ，为我公司参加                      工程投标活动的授权委托代理人，在代理范围内产生的一切法律责任由我单位承担。

投  标  人：    （盖章）

法定代表人：   （签字或盖章）

委托代理人：      （签字）

授权委托日期：      年   月   日

注：本授权委托书后须附投标企业法定代表人及委托代理人身份证复印件，并加盖公章。

第三章  投标人诚信承诺书

致招标人：

致招标代理机构：

我单位在参加                       项目的招标活动中，郑重承诺如下：

1、我方递交的所有资料都是真实、准确、完整的，无资质挂靠、串标、围标及其它违法违规情形；

2、我方拟派本项目的项目经理承接项目数量符合建设行政主管部门要求；

3、若我方中标，将严格按照规定及时与招标人签订合同；

4、若我方中标，将严格按照投标文件所承诺的报价、质量、工期、项目负责人等内容组织实施。

若我方违反上述承诺，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受相关行政主管部门作出的取消中标资格、不良行为记录的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

投标人名称：    （盖公章）

法定代表人：  （签字或盖章）

委托代理人：     （签名）

年     月    日

第四章  项目人员配备情况

项目管理部人员配置表

| 序号 | 姓名 | 拟任职务 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |

注：上述人员均须附身份证、职称证、学历证、执业证等证书的复印件。

主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：项目经理（或建造师）及项目技术负责人须填此表。

第五章  相关证书复印件

1、营业执照副本（全部内容）复印件

2、企业资质证书副本（全部内容）复印件

3、企业安全生产许可证（全部内容）复印件

4、项目经理（建造师）注册证书（全部内容）、安全B证（全部内容）复印件

5、其它相关资料（如有）

注：1、以上复印件均须加盖单位公章

2、绿化企业可不提供企业安全生产许可证