
墩处〔2019〕 号

关于印发《墩上街道2019年农村危房改造

实施方案》的通知

各相关村（居）：

经街道办事处研究同意，现将《墩上街道2019年农村危房改造实施方案》印发给你们，请结合实际，认真研究，周密部署、规范实施，确保我街农村危房改造目标任务顺利完成。

墩上街道办事处

2019年3月19日
墩上街道2019年农村危房改造实施方案

    为贯彻落实住房城乡建设部、财政部、国务院扶贫办《关于如何加强和完善建档立卡贫困户等重点对象农村危房改造若干问题的通知》（建村[2017]192号）及文件精神，结合省、市、区农村危房改造实施办法等文件要求,结合我街实际，现就做好农村危房改造工作，制定本实施方案。

一、目标任务及完成时限

（一）目标任务

根据区危房改造领导小组下达我街的指标任务，以各村（居）上报的摸底数为参考，结合精准扶贫、精准脱贫的要求，基本完成建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困户、贫困残疾人家庭等4类重点对象的农村危房改造工作任务。经街道研究，下达2019年全街危房改造指标任务19户（见附件1）
（二）完成时限

 2019年3月中旬正式启动，2019年3月30日前上报危房改造花名册，2019年5月15日前完成危房改造基础数据录入，2019年8月30日前全部完成农村危房改造任务。
二、补助对象与标准 

1、补助对象

2019年农村危房改造补助对象是居住在危房中的建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等4类重点对象（已享受过危房改造政策的对象不予重复享受）。

2、政府补助标准
农村危房改造资金以农户自筹为主，政府补助为辅。政府资金采取分类补助，标准为：重建房屋户均2万元，修缮加固户均0.6万元。
三、改造方式
1、重建。原则上拟改造农村危房属整体危险（D级）的，原则上应拆除重建。重建房屋以农户自建为主。
2、修缮加固。拟改造农村危房属局部危险（C级）的，应修缮加固，由农户自行修缮加固。
四、改造申报审批与实施程序

（一）申报审批程序

危房改造对象和补助标准的审核、审批，实行计划分解、农户自愿申请、村（居）委会评议、镇（街道）审核、区审批的程序。招标聘请具有房屋建筑工程监理丙级及以上资质的第三方全程参与危房改造工作。

1、任务分解：根据贵池区下达的年度农村危房改造计划指标，以各村（居）摸底户数为参考，由街道农村危房改造领导小组报街道办事处研究同意后，将任务指标进行分解落实到各村（居），由各村（居）按程序规范要求，落实到户。2019年农村危房改造对象要从农村危房调查信息系统存量危房和“十三五”规划中选取，改造一户，核销一户。

2、农户申请：符合农村危房改造条件的家庭，由户主自愿向所在村（居）委会提出书面申请，如实填写《安徽省农村危房改造农户审核审批表》（见附件2）。

3、村（居）委会评议：由村（居）委会组织村民代表对农户申请进行评议，并进行公示，公示无异议后上报街道办事处。

4、街道审核：街道办事处组织农村危房改造工作领导小组成员和相关部门进行审核，民政部门负责审核低保户、农村分散供养特困人员及贫困残疾人家庭身份识别；扶贫办负责审核建档立卡贫困户身份识别；联系村组长负责审核所联系村上报的危房改造对象的真实情况；城建办负责汇总上报街道领导小组。审核通过后进行公示，公示无异议后由街道办事处主要负责人签署意见后上报区农村危房改造领导小组。

5、区审批：区农村危房改造领导小组审查批准。

（二）实施程序

1、施工：农村危房改造原则上以农户自建为主，要由培训合格的农村建筑工匠或有资质的施工队伍承担。施工过程中农户应接受区聘请的第三方和街道、村（居）及有关部门的检查指导。
2、验收：危房改造完工后，先由街道办事处组织竣工预验收，填写竣工验收表，预验收合格的报请区聘请的第三方进行全面验收，并提交验收报告。

验收质量安全标准：选址安全，地基坚实；基础牢靠，结构稳定，强度满足要求；抗震构造措施齐全，符合规定；围护结构和非结构构件与主体结构连接牢固；建筑材料质量合格。

3、资金拨付：由建房户填写资金拨付申请表，经村（居）初审后，上报街道办事处，街道办事处根据验收报告进行审核，并由主要领导签字后上报区农村危房改造领导小组，经区农村危房改造领导小组批准后通过财政涉农补助资金“一卡通”发放到户。

五、改造要求

1、规范审核程序。按照公开、公平、公正原则，严格认定程序，坚持“户申请、村（居）评议、街道审核、区审批”和“一户一宅”的原则，规范危房改造对象和补助标准的审核、审批程序。把好入口关，严禁财政供给（含家庭成员）、经商办企业人员（含家庭成员）列入危房改造对象。并建立健全公示制度，补助对象基本信息和各审查环节的结果要在村务公开栏公示。街道组织村（居）做好与经批准的危房改造农户签订改造合同或协议工作。

2、控制建设标准。农村危房改造建筑面积原则上控制在40-60m2。可根据家庭人数适当调整，但3人以上农户的人均建筑面积不得超过18 m2。各村（居）要积极引导农户先建40-60 m2的基本安全房，保障改厕、改厨、通风、保温等基本居住功能，但要切实防止出现豪华装修和面积严重超标等问题。并根据农民实际需要，积极提供农村危房改造设计方案，体现地方建筑风格，符合农民生产生活习惯。

3、严格质量监督与安全管理。建立农村危房改造质量安全管理制度，街道开设危房改造咨询窗口，面向农民提供危房改造技术服务和工程纠纷调解服务。各村（居）要进一步强化质量意识和责任意识，对建房选址、地质勘察、建筑设计、施工组织、建材选用等关键环节都要严格把关，重点抓好地基基础、主体结构等隐蔽工程的实体质量安全。农村危房改造必须由经培训合格的农村建筑工匠或有资质的施工队伍承担，建筑工匠或施工单位要对质量安全负责，并按合同约定对所建房屋承担保修和返修责任。各村（居）要加强质量安全监管，与农户和施工工匠签定《农民建房质量安全告知书》，村（居）分管领导要在农村危房改造的地基基础和主体结构等关键施工阶段，及时到现场逐户进行技术指导和检查，对检查不合格的应当立即告知建房户，并提出处理建议，做好现场记录，确保危改房屋达到质量安全标准和《农村危房改造抗震安全基本要求（试行）》中规定的抗震要求。对修缮加固户墙体不能出现开裂或裂缝，砖木结构的房屋柱、梁不能破损，外墙应刷白，确保达到安全居住要求。同时，要加大巡查力度，对危房改造实施有效监督，杜绝出现扩建、加层等超面积建房等现象，确保危房改造工作严格按照规定执行，杜绝违法建设行为发生。

4、完善档案信息管理。建立完善危房改造农户纸质档案，实行一户一档，批准一户，建档一户，规范有关信息管理。农户纸质档案应包括农户申请、危房改造对象认定表、评议纪录、公示、审核审批、相关证件、竣工验收、打卡存折复印件等材料（附件3）。在此基础上，严格执行危房改造农户纸质档案表信息化录入制度，按工程实施节点，适时更新信息，并上传改造前、改造中、改造后3张农户照片，确保农户档案及时、全面、真实、准确录入系统。街道危房改造领导小组办公室加强对已录入农户档案信息的审核与抽验，凡发现有信息不全、信息不准确或虚假信息的，要追究村（居）相关责任人责任。

六、工作要求

1、加强组织领导。街道成立农村危房改造工程领导小组，下设办公室，负责日常工作。各村（居）应成立由党（总）支书记为组长的农村危房改造工作领导小组，全面负责农村危房改造工作。同时，建立农村危房改造工作责任制，实行属地管理，村（居）党（总）支书记是第一责任人，分管领导是直接责任人。各村（居）要按照文件要求，具体抓好落实，确保此项工作顺利实施。
2、明确工作职责。各村（居）负责农村危房改造的具体实施工作，要明确专人负责，召开专题会议，集体讨论研究决定，制定工作方案，按程序要求分解落实危房改造对象，坚决不允许少数人暗箱操作。并加强实施过程中的监督检查，实行谁经办、谁签字、谁负责。街道城建办负责统筹协调农村危房改造工程的实施工作，并做好规划、设计、质量监督、督促检查、竣工验收等工作；民政所负责危房改造对象贫困类别的核查识别工作；扶贫办负责建档立卡贫困户信息档案核对；国土所负责土地勘查、审定；街道纪工委负责全程跟踪监督、检查，重点检查危房改造工作是否公开、公平、公正；街道信访部门负责来信来访工作；街道财政分局负责中央和地方各级政府安排的补助资金的拨付和管理工作。
3、加强宣传教育引导。各村（居）要通过多种形式广泛宣传，充分发挥村级组织的作用，采取召开两委会、村民组长会、村民代表会、进村入户发放“明白卡”等方式，加强对农村危房改造政策宣传，使群众在危房改造实施前对危房改造政策清楚、补助标准清楚、改造程序清楚、改造质量标准清楚，让群众真正成为危房改造的实施主体、投入主体和受益主体。通过大量的思想工作和政策宣传，积极协调帮助解决建房户的实际困难，加大各类矛盾的排查和梳理工作，消除不稳定的因素，把工作做在前面，把各类矛盾化解在萌芽状态。
4、加大督促检查力度。要加强对危房改造工作的督促检查，建立严格督查抓落实的工作机制。街道农村危房改造领导小组要认真履行职责，定期组织、协调好纪工委、民政、信访、财政、扶贫办等部门深入基层调查研究，抓好督促检查，重点督查工程进展情况、施工质量安全情况、符合政策情况和“一户一档”资料。对检查中发现质量安全问题立即责令整改，对不符合危房改造政策的对象立即取消资格，并上报街道党工委、办事处追究相应村（居）领导责任。对实施过程中发现的违纪行为上报街道纪工委，依法严肃查处。财政分局会同纪工委坚决查处冒领、克扣、拖欠补助资金和向享受补助农户索要“回扣”、“手续费”等行为，确保把危房改造这一为民实事办好办实，让真正的困难户住上安全房，满意房，过上好日子，努力构建农村和谐社会。
附表：1、墩上街道4类重点对象2019年危房改造指标分配表 

2、安徽省农村危房改造审核、审批表

      3、农户“一户一档”档案目录
附表1
墩上街道4类重点对象2019年危房改造指标分配表

	序号
	村居名称
	改造计划总户数（户）
	备注

	
	
	
	

	1
	墩上社区
	1
	

	2
	双河村
	1
	

	3
	罗城村
	3
	

	4
	龙池村
	2
	

	5
	团结村
	1
	

	6
	石铺村
	4
	

	7
	永岭村
	1
	

	8
	香山村
	2
	

	9
	茅坦村
	2
	

	10
	步岭村
	1
	

	11
	低岭村
	1
	

	合计
	
	19
	


附表
	安徽省农村危房改造审核、审批表

	户主
姓名
	
	身份
证号
	
	民族
	
	联系
电话
	

	家庭
人口
	
	上年家庭人均纯收入（元）
	
	家庭类型
	□分散供养五保户□低保户
□贫困残疾人家庭□建档立卡贫困户

	家庭
住址
	乡（镇）   村    组
	原房屋面
积（m2) 
	
	原房屋
等级
	□C
□D

	改造
计划
	改造方式
	
	房屋结构
	□砖木
□砖混
□其他

	
	改造面积
（m2）
	
	动工时间
	
	自筹资金
（元）
	
	国家补助
（元）
	

	村委
会评
议意
见
	                                      村委会（盖章）
                                       年  月  日

	乡镇
政府
审核
意见
	                                     乡镇政府（盖章）
                                       年  月  日

	区农
村危
房改
造领
导小
组审
批意
见
	                                       单位（盖章）
                                       年  月  日


附表3
目  录

农户申请表

危房改造对象认定表
3、村委会评议记录

4、村公示栏内照片及公示复印件

5、审核、审批表

6、乡镇公示复印件

7、农户相关证件复印件（身份证、户口薄、五保证、低保证、残疾证、一卡通等）

8、竣工验收表

9、农户补助资金打卡发放的有关凭单复印件

10、网上信息录入登记表（含照片）
11、建房备案书

PAGE  
1

