中共池州市贵池区委池州市贵池区人民政府
关于印发《贵池区“项目年”行动
实施方案》的通知

贵发【2023】4号

各镇党委，街道党工委，镇人民政府，街道办事处，平天湖风 景区、池州高新区、杏花村文化旅游区党工委（管委会），区直 局级以上单位：

现将《贵池区“项目年“行动实施方案》印发给你们，请 结合实际，认真贯彻落实。

中共池州市贵池区委

池州市贵池区人民政府

2023年3月13日

贵池区“项目年”行动实施方案

为贯彻落实市委、市政府“项目年”行动部署，根据市“项 目年”行动实施方案要求，扎实推进全区招大引强、重大项目 建设和项目谋划工作顺利幵展，着力扩大有效投资，制定贵池 区"项目年"行动实施方案如下：

一、	指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面 贯彻落实党的二十大精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念, 认真落实全省持续深化“一改两为”全面提升工作效能大会精 神，着力推动高质量发展，在全区大力幵展“项目年”行动， 深入实施招大引强攻坚、项目推进提速、项目谋划倍增三大行 动，推动项目招引、建设、谋划提质增效，为全区经济社会持 续健康较快发展提供强劲支撑，加快建设现代化首善之区。

二、	主要目标

- 坚持招大引强。全年招大引强省外10亿元以上项目10 个，其中：总投资10-50亿元项目7个，50-100亿元2个，100 亿元以上项目1个。

- 狠抓项目建设。全年续建亿元以上重点项目65个，新幵 工亿元以上项目42个，竣工投产亿元以上项目20个，累计完 成投资122亿元以上，努力实现固定资产投资增长15%、力争 18%。

3.强化谋划编制。聚焦国家政策导向，结合全区实际，全年 共谋划编制项目200个，总投资不低于2000亿元，力争对上争 资（含专项债券）项目占全市份额不低于25%。

三、重点任务

（一）实施招大引强攻坚行动

- 招商工作团建设工程。成立区四大班子分别领衔的新能 源和节能环保、高端装备制造、电子信息、新材料、现代康养 文旅和绿色食品五大产业招商工作团，形成由区委、区政府主 要负责同志任总团长，各领衔单位牵头抓总，各镇街道、园区 和区直有关单位为成员的组织架构。每个招商工作团每月外出 招商不少于15天，主攻招大引强，主抓高质量招引。

- 主导产业集聚工程。围绕区五大产业，聚焦产业延链、 补链、强链关键环节，大力引进世界500强、全国制造业500 强、全国民营企业500强、国家级专精特新等企业，力争全区 每年引进加工能力强、辐射带动广、集群效应大的“链主”企 业2家以上，其中池州高新区不少于1家。持续推进央地合作, 鼓励央企在贵池新设子公司或合资成立公司。支持区属国有平 台公司投资建设重大项目，服务全区发展大局。

- 招大引强攻坚工程。树牢“项目为王”理念，确保在招 大引强上取得实质性进展，全年引进50亿元以上项目3个，其 中100亿元以上项目1个。突出项目研判、预审、推进、落地 全过程管控，切实提升项目招引质效。全面实施“亩均效益论 英雄”，着力引进一批引领型、补链型、核心型的产业提升和投 资强度大的优质项目，力争制造业项目亩均投资不低于800万 丿元。

（二）实施项目推进提速行动

- 重点项目建设提速工程。抓紧抓实分级分层调度推进机 制，加快省市重点项目建设进度，努力形成更多的投资实物量, 全区重点项目计划投资完成率一季度达20%以上、二季度达55% 以上、三季度达85%以上；重点项目幵工率一季度达40%、二季 度达80%、三季度达90%以上；竣工率一季度达15%、二季度达 35%、三季度达50%以上；项目储备转化率全年达25%以上。

- 重大项目高位推进工程。建立健全区级领导联系重大项 目制度，在全区遴选一批投资规模大、带动力强的重大项目， 每个项目落实不少于一名区级领导联系、确定一名正科级帮扶 专员，实行专班推进。大力推进38个5亿元以上重大项目建设, 重点围绕项目幵工、建设、投产三个关键环节，聚焦制约项目 推进的堵点难点，分项目编制重大项目年度任务清单，压紧压 实工作责任，大力提升项目推进实效。

- 做实项目前期强基工程。各镇街道、园区和区直有关单 位原则上按照计划幵工前3个月完成项目前期，制定项目推进 计划，明确项目立项（备案、核准）、规划选址、土地报批、节 能审查、环境影响评价、水土保持和防洪评价、施工许可等关 键节点和工作时限，力争项目应幵尽幵、能幵早幵。确保一季

度幵工18个，二季度幵工19个，三季度幵工4个，四季度幵 工1个。

- 扩大有效投资赋能工程。全面落实《安徽省有效投资专 项行动（2023）»，深入幵展农业“两强一增”暨乡村建设、制 造业“提质扩量增效”、服务业“锻长补短”等10个行动。推 深做实“管行业必须管投资”工作机制，落细落实行业主管部 门投资责任。推进幵工动员项目投资完成率与统计数据衔接，

加强入库申报，确保应统尽统，力争幵工动员项目全年纳统率 达 90%。

（三）实施项目谋划倍增行动

- 项目谋划质量提升工程。加强上级政策和产业发展研究, 了解国家、省、市投资导向和产业发展趋势，结合全区经济社 会发展实际，做好项目谋划工作，提高项目编制的精准性、可 行性。全年举办项目谋划编制业务培训会不少于1次，着力提 升项目谋划业务水平。加强与科研院所、中介机构联系对接， 依法合规借助外脑外力幵展项目编制、咨询、论证合作，提高 项目谋划质量。

- 区级重大项目库建设工程。按照“远粗近细、动态调整” 原则，建立区级重大项目谋划库，力争全年新谋划项目200个, 总投资2000亿元以上。各有关镇街道、园区和区直单位要加大 项目谋划力度、落实投资主体、做好要素保障，推动谋划项目 达到可申报、可审批、可落地深度，确保6月底前完成谋划任 务一半以上，9月底全面完成。

10.对上争资协调推动工程。各主管部门要抢抓政策机遇， 及时掌握项目申报动态，加强衔接沟通，积极争取上级各类资 金支持。实行对上争资重点项目申报前期会审制度，提高项目 编报质量，提升对上争资成功率，力争更多地方政府专项债项 目、政策性幵发性金融工具、中央预算内投资项目、中长期贷 款项目等纳入上级资金盘子。

四'保障措施

1.强化组织领导。成立由区委、区政府主要负责同志为组长、 分管副区长为副组长、相关单位主要负责同志为成员的区“项 目年”行动工作领导小组，下设招大引强落地、项目推进建设、 项目谋划保障三个专班，分别负责“项目年”招大引强、项目 建设、项目谋划协调推进和赛马激励工作；领导小组办公室设 在区发改委，负责“项目年”行动日常事务。各成员单位为“项 目年”行动责任主体，按照职能抓好“项目年”各项工作。

2•狠抓要素保障。坚持“要素跟着项目走”，对纳入“项目 年”行动重点项目，优先提供土地、生态环境、能耗、林地等 要素保障。常态化组织幵展专题融资对接活动，强化政策性幵 发性金融工具、制造业中长期贷款等政策工具落地服务，强化 项目建设资金保障。在符合产业政策和项目准入条件前提下， 对当年新引进10亿元及以上项目实行“一项目一策”，加大重 大招冏项目政策支持力度。

- 严格赛马激励。按月度通报、季度小考、年度大考方式, 幵展投资赛马激励、招大引强考核激励、项目谋划编制赛马等 活动，建立健全红黑榜制度。对工作成效突出的镇街道、园区 和区直单位，区委、区政府给予表彰激励；对工作不力、未完 成月度任务清单的，由区政府分管领导约谈，未完成季度任务 清单的由区政府主要负责同志约谈，未完成半年任务清单的由 区委主要负责同志约谈，并在经济形势点评会上末位表态。

- 营造浓厚氛围。通过广播电视、报纸、门户网站、微信公 众号、抖音等相关新闻媒体，强化“项目年”行动宣传报道。 加强舆论引导，对“项目年”行动中建设成效突出的重大项目、 招大引强的重要成果、涌现出来的先进典型进行报道，并将赛 马激励情况在有关媒体上公布，营造比学赶超的浓厚氛围。

附件：贵池区“项目年”行动工作领导小组成员名单

附件

贵池区“项目年“行动工作
领导小组成员名单

组长：马胜利

钱松

副组长：张先卫（常务副组长）

汪赛荣

张亮

杨洞庭

邱峰

夏永锋 何金华 张放

成 员：汪正祥（区政府办公室）

丁英理（区发改委） 胡淑秀（区投资促进中心） 时先唐（区人社局） 方昌平（区财政局） 许照龙（区教体局）

余雷（区科技局）

钱胜宏（区经信局） 桂进兵（区民政局） 包可（区住建局） 吴怀昌（区农业农村局） 陈胜利（区交通运输局） 纪清（区水利局） 丁兆庆（区文旅局） 方小亚（区卫健委） 王文理（区数据资源管理局） 陈胜利（区乡村振兴局） 杨张华（区市场监管局） 汪昌华（区统计局） 陆升（区林业局） 刘志松（区自然资源和规划局） 饶四华（区应急管理局） 王云飞（区生态环境分局） 胡新来（区房屋征收服务中心） 熊松南（区铁路办） 鲍楠（平天湖风景区） 汪忠新（池州高新区） 刘子宾（杏花村文化旅游区） 柯卫国（殷汇镇）

钱权柱（牛头山镇） 周正宇（池阳街道） 曹立华（秋浦街道） 吴志龙（清风街道） 李春（杏花村街道） 丁莉莉（清溪街道） 刘晗（江口街道） 包荣生（马衙街道） 杨义海（秋江街道） 胡正兵（里山街道） 朱靖宇（墩上街道） 钱武生（梅龙街道） 程雨晴（乌沙镇） 彭文军（涓桥镇） 查日辉（唐田镇） 方将军（牌楼镇） 吴刚（梅街镇） 鲍敏（棠溪镇） 夏文军（梅村镇）

领导小组下设办公室设在区发改委，丁英理同志兼任办公 室主任，负责“项目年”行动日常事务。领导小组下设三个工 作专班：

一、	招大引强落地专班

（―）成员名单

组 长：张先卫

副组长：张亮

成员单位：平天湖风景区、池州高新区、杏花村文化旅游 区、区发改委、区经信局、区财政局、区自然资源和规划局、 区住建局、区生态环境分局、区投资促进中心

（二）专班职责

- 主要对各产业招商工作团提交的投资10亿元以上的重大 招商项目召幵“投决会”，幵展科学研判等工作；

- 负责对各产业招商工作团提交的重大事项，进行研究， 全面论证“一项目一策”的具体意见，形成会议纪要；

- 形成的“一项目一策”的具体意见，切实强化要素保障, 及时提请区委、区政府有关会议研究审定。

二、	项目推进建设专班

（一）成员名单

组 长：张先卫

副组长：张亮

成员单位：平天湖风景区、池州高新区、杏花村文化旅游 区、区发改委、区经信局、区住建局、区农业农村局、区交通 运输局、区水利局、区卫健委、区教体局、区数据资源管理局、 区统计局、区林业局、区自然资源和规划局、区应急管理局、

区生态环境分局、区房屋征收服务中心、区铁路办

（二）专班职责

- 负责对纳入“项目年”行动项目进行调度推进，协调解 决项目推进中存在的重要问题；

2 .负责研究确定项目调度推进清单，动态研究调整纳入“项 目年”行动项目；

3.部署安排投资赛马激励工作，重要事项及时提请区委、 区政府有关会议研究审定。

三、项目谋划保障专班

（一）	成员名单

组 长：张先卫

副组长：张亮

成员单位：平天湖风景区、池州高新区、杏花村文化旅游 区、区发改委、区财政局、区农业农村局、区住建局、区水利 局、区交通运输局、区文旅局、区生态环境分局、区教体局、 区林业局、区自然资源和规划局、区卫健委、区民政局、区数 据资源管理局、区科技局、区人社局

（二）	专班职责

- 负责调度推进项目谋划编报工作，协调解决项目谋划编 报中存在的重要问题；

- 负责组织重大项目分析论证、重点项目申报协调，重要 事项及时提请区委、区政府研究解决；

- 落实“项目年”行动工作经费，研究解决项目编制、前 期工作推进经费保障等相关问题；

- 部署安排项目谋划编制赛马激励工作，重要事项及时提 请区委、区政府有关会议研究审定。

中共池州市贵池区委办公室

2023年3月20日印发