关于印发《贵池区石灰石煅烧企业整治

提升实施方案》的通知

贵工信字〔2024〕95号

各区直有关单位，池州高新区，有关镇、街道：

《贵池区石灰石煅烧企业整治提升实施方案》业经区政府领导同意，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

附件：贵池区石灰石煅烧企业整治提升实施方案

池州市贵池区工业和信息化局

2024年8月28日

贵池区石灰石煅烧企业整治提升实施方案

为进一步压减我区石灰石煅烧企业数量、降低单位工业增加值能耗，提升石灰石煅烧企业生产装备、资源利用和安全环保水平，推进石灰石煅烧企业低碳、绿色发展，根据《贵池区实施“三绿共建”推进矿业经济转型高质量发展行动方案》要求，结合我区实际，决定开展石灰石煅烧企业整治提升行动。现将具体实施方案明确如下：

一、整治范围

全区范围内石灰石煅烧加工企业。

二、工作目标

到2025年底，石灰石煅烧企业严格执行氧化钙工段颗粒物20mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物200mg/m3（基准氧含量10%）排放限值，氢氧化钙、轻质碳酸钙工段10mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物100mg/m3排放限值。煅烧项目所使用窑炉单位产品能耗≤120Kgce/t。石灰石煅烧企业控制在10家左右。

三、工作安排

（一）开展绿色企业评定（2024年9月底前）。根据《贵池区矿产品煅烧企业绿色提升标准》，由区工信局牵头，组织相关责任部门对所有在产石灰石煅烧企业进行对标打分（见附表），得分90分以上的认定为区级绿色煅烧企业，低于90分的不予认定。

（二）整改提升（2024年10月-12月）。对未认定为区级绿色煅烧企业的，相关部门及企业所在地镇街要积极指导企业进行整改提升，实行“边生产边整改”。经三个月的整改后还不能达到区级绿色煅烧企业标准的责令停产整改，直至经验收达标后方可恢复生产。

(三）分类施策（2024年12月底前）。一是对矿山配套的石灰石煅烧企业，鼓励该类企业退出石灰石煅烧产能，同时区政府将在矿山资源配置及矿山扩规等方面予以支持。力争在年底前针对恒盛钙业、银旺钙业等有配套矿山的石灰石煅烧企业实施“一企一策”。二是对在建即将投产的企业，待企业正式投产试生产半年后，企业须达到绿色企业标准，未达标的比照“整改提升”程序执行。三是对无矿山的石灰石煅烧企业，严格落实企业排放标准，引导企业加快转型升级，加大清洁能源推广应用，鼓励企业实施“煤改气”，实现大气污染和二氧化碳排放源头削减。企业要延伸下游产业链，积极开发下游产品，提高亩均效益水平。四是对目前行业最先进的麦尔兹双膛窑企业，利用双膛窑高温废气对石灰石预热功能，发挥麦尔兹双膛石灰窑高效、连续的石灰生产及高产量、高效率和低能耗优势，切实降低全区石灰石加工行业单位产品能耗水平。

四、保障措施

1.加强组织领导。成立贵池区石灰石煅烧企业整治提升工作专班，由区政府分管区长任组长，区工信局、区自规局主要负责同志任副组长，区发改委、工信局、生态环境分局、自规局、住建局、应急管理局、卫健委及各有关镇街分管领导为成员。工作专班在区实施“三绿共建”推进矿业经济转型高质量发展行动领导小组领导下开展工作。工作专班负责统筹、协调、验收全区石灰石煅烧企业整治提升工作，工作专班下设办公室，办公室日常工作由区工信局承担。

2.强化宣传引导。各有关镇街道和区直有关部门要广泛宣传石灰石煅烧企业整治提升典型经验和进展成效，加强舆论宣传引导，提高社会各界对石灰石煅烧企业整治提升的认识，营造良好的舆论氛围。各有关镇街道要积极深入企业开展政策宣传，强化舆论引导，将整治提升工作的重要意义和有关政策宣传到位，减少工作阻力，夯实工作基础。

3.严格企业评定。由工作专班办公室牵头，区发改委、工信局、生态环境分局、住建局、应急管理局及相关乡镇（街道）组成绿色企业验收工作组，对已达到绿色企业标准或经整改后达到绿色企业标准的企业进行现场验收。验收工作组要坚持实事求是的原则，各有关部门各司其职，严格按照贵池区矿产品煅烧企业绿色提升标准要求，认真开展验收工作，不得随意降低标准，确保验收公平、公正。达标企业由工作专班统一对外公布。

附表：

贵池区绿色煅烧企业创建评价指标

| 一级 | 二级 | 标准分 | 评分标准 | 责任单位 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一）设备及工艺 | 1.煅烧设备及工艺采用《产业结构调整指导目录》鼓励类工艺和装备； | 5 | 例：煅烧设备及工艺符合最新版《产业结构调整指导目录》鼓励类的，得5分；发现淘汰类设备及工艺的，发现一例扣1分，直至扣完。 | 区发改委、区工信局 |  |
|  | 2.煅烧项目所使用窑炉单位产品能耗≤120Kgce/t。 | 5 | 单位产品能耗≤120Kgce/t得5分，单位产品能耗＞120Kgce/t不得分。 | 区发改委、区工信局 |  |
| （二）建筑物 | 1.厂区建设符合《工业企业总平面设计规范》（GB 50187－2012）、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）等相关要求和相关防尘技术规程； | 2 | 企业建设是否符合规划要求及建筑是否经有资质的设计单位设计并办理施工许可及质量安全监督手续。企业是否有防尘检测标准。 | 区住建局、区卫健委 |  |
|  | 2.除炉窑等大型设备外，其它生产设备在标准厂房内运行，不露天作业； | 2 | 生产设备在标准厂房内运行，不露天作业的得2分；生产设备不在厂房内的，发现一起扣1分，扣完为止。 | 区工信局 |  |
|  | 3.原辅材料、产成品、固体废弃物等存储设置在封闭的建筑物内，不露天堆放。 | 2 | 原辅材料、产成品、固体废弃物等存储均设置在封闭的建筑物内，得2分；发现一处原辅材料、产成品、固体废弃物露天堆放的扣0.5分，直至扣完。 | 区生态环境分局 |  |
| （三）噪音污染防治 | 1.所有破碎、研磨及运输设备用隔音材料进行封闭； | 2 | 所有破碎、研磨及运输设备均已用隔音材料封闭，得2分；发现一件破碎、研磨及运输设备未用隔音材料封闭的扣0.5分，直至扣完。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 2.噪声控制效果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求； | 2 | 噪声控制效果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求得2分；如不符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求的不得分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 3.工业企业厂界环境噪声不超过规定的排放限值； | 2 | 工业企业厂界环境噪声不超过规定的排放限值的得2分；超过规定的排放限值不得分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 4.夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不高于10 dB(A)； | 2 | 夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不高于10 dB(A)的得2分；高于10 dB(A)的不得分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 5.夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不高于15 dB(A)。 | 2 | 夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不高于15 dB(A)的得2分；高于15 dB(A)的不得分。 | 区生态环境分局 |  |
| （四）大气污染防治 | 1.严格按照严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《工业炉窑大气污染综合治理工作方案》（环大气[2019]56号）等要求要求落实覆膜布袋收尘及脱硫、脱硝措施，脱硫脱硝系统必须安装自动药剂（碱液、脱硝剂、氨水等）添加设备，脱硫废水循环水池必须加装PH检测仪，实行自动监测自动加药，确保各项污染物稳定达标排放； | 2 | - 1.覆膜布袋收尘及脱硫、脱硝措施，脱硫脱硝系统已安装自动药剂（碱液、脱硝剂、氨水等）添加设备的得1分，未安装自动药剂但为人工添加药剂的得0.5分； - 2.脱硫废水循环水池已加装PH检测仪的得0.5分，未加装的不得分； - 3.已实行自动监测得0.5分，未实行自动监测的不得分。 - 该最终分为上述3项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 2.在保障生产安全的前提下，生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。装卸物料应当采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染。运输煤炭、石灰、除尘灰等散装的车辆应当采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。严禁易产生扬尘的物料露天堆放，厂区道路、生产作业场地应全部硬化。 | 4 | - 1.生产工艺产尘点（装置）均已采取密闭、封闭或设置集气罩等措施的得0.6分，不满足的不得分； - 2.粉状物料已密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送的得0.6分，不满足的不得分； - 3.粒状、块状物料已采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料已采用密闭、封闭等方式输送的得0.6分，不满足的不得分； - 4.物料输送过程中产尘点已采取有效抑尘措施的得0.6分，不满足的不得分； - 5.装卸物料已采取密闭或者喷淋等方式防治扬尘污染的得0.6分，不满足的不得分； - 6.运输煤炭、石灰、除尘灰等散装的车辆已采取密闭或者其他措施防止物料遗撒造成扬尘污染，并按照规定路线行驶的得0.4分，不满足的不得分； - 7.易产生扬尘的物料无露天堆放，厂区道路、生产作业场地已全部硬化得0.6分，不满足的不得分。 - 该最终分为上述7项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 3.对投料、转运、进料、卸灰、成品装袋等环节采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸，严禁窑顶开放式铺料，严禁窑顶封闭不全烟气直排，除因安全需要设置应急排放口外严禁设置任何旁路； | 4 | - 1.投料、转运、进料、卸灰、成品装袋等环节采取密闭、封闭等有效措施的得1分，发现一处不满足的扣0.2分，最多扣1分； - 2.产尘点及车间无可见烟粉尘外逸，窑顶无开放式铺料，窑顶无封闭不全烟气直排的得1分，发现一处不满足的扣0.2分，最多扣1分； - 3.除因安全需要设置应急排放口外，无设置任何旁路的得2分，发现一处不满足的即扣完此项分。 - 该最终分为上述3项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 4.在产污设施、治污设施端安装用电监控设备并与生态环境主管部门用电监控系统联网； | 1 | 1.产污设施、治污设施端已安装用电监控设备的得0.5分；2.与生态环境主管部门用电监控系统联网且正常运行的得0.5分。 该最终分为上述2项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 5.在窑顶窑门正面、烟气排放口、在线监控站房、厂界四周等重点部位安装视频监控设备，实现与生态环境主管部门在线监控平台联网； | 1 | 在窑顶窑门正面、烟气排放口、在线监控站房、厂界四周等重点部位安装视频监控设备，实现与生态环境主管部门在线监控平台联网的得1分，发现一处不满足的扣0.5分，直至扣完。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 6.烟气主排放口安装烟气排放连续监测设备（CEMS），在线监测系统安装要求及详细参数按照《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测技术规范》（HJ 75-2017）、《固定污染源烟气（SO2、NOX、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 76-2017）等相关规范执行。委托第三方专业机构对CEMS进行运维，自动监测数据有效传输率不低于90%，保证监测设备正常运行并依法公开排放信息； | 2 | - 1.烟气主排放口安装烟气排放连续监测设备（CEMS），在线监测系统安装要求及详细参数按相关规范执行的得1分； - 2.委托第三方专业机构对CEMS进行运维且自动监测数据有效传输率不低于90%的得0.5分； - 3.保证监测设备正常运行并依法公开排放信息的得0.5分。 - 该最终分为上述3项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 7.严格执行排污许可规定的排放限值要求，到2026年底，石灰石煅烧企业严格执行氧化钙工段颗粒物20mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物200mg/m3（基准氧含量10%）排放限值，氢氧化钙、轻质碳酸钙工段10mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物100mg/m3（基准氧含量10%）排放限值。 | 2 | 石灰石煅烧企业严格执行氧化钙工段颗粒物20mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物200mg/m3（基准氧含量10%）排放限值，氢氧化钙、轻质碳酸钙工段10mg/m3、二氧化硫100mg/m3、氮氧化物100mg/m3排放限值的得2分，发现1项指标不满足的扣1分，直至扣完。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 8.防尘效果达到职业卫生标准； | 1 | 企业是否有防尘检测标准。 | 区卫健委 |  |
|  | 9.厂房内距离地面高1米处呼尘不高于4mg/m³，总尘不高于8mg/m³。 | 1 | 厂房内距离地面高1米处呼尘不高于4mg/m³，总尘不高于8mg/m³的得1分，发现1处不满足的扣0.5分，直至扣完。 | 区生态环境分局 |  |
| （五）电机系统 | 1.使用列入《“能效之星”产品目录》和《节能机电设备（产品）推荐目录》（有效期内）的产品或其他能效标准达到1级的机电设备； | 1 | 机电设备全部达到1级的得1分，每发现一个3级能耗标准的机电设备，每个扣0.1分，直至扣完。 | 区发改委、区工信局 |  |
|  | 2.配置无功补偿设备； | 1 | 配置无功补偿设备得1分，反之不得分。 | 区发改委、区工信局 |  |
|  | 3.设备运行期间功率因素不低于95%； | 1 | 设备运行期间功率因素不低于95%得1分，低于96%不得分。 | 区发改委、区工信局 |  |
|  | 4.无《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等明令淘汰、限制的工艺和装备。 | 1 | 每发现1个《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》等明令淘汰、限制的工艺和装备的扣0.2分，直至扣完。 | 区发改委、区工信局 |  |
| （六）水污染防治 | 1.严格落实雨污分流措施，实现雨污水有效收集处理，雨污水管道全面禁止使用软管，同时标注管道走向和用途，规范建设初期雨水沉淀池并安装pH实时检测仪，安装门式或蝶式闸阀，保证切换功能正常有效。严禁露天堆放易产生碱性淋溶水的物料，严禁脱硫、脱硝废水排入外环境； | 4 | - 1.雨污水管道全面禁止使用软管，同时标注管道走向和用途的得0.5分；每发现1处.雨污水管道使用软管或未标注管道走向和用途的扣0.1分，扣完为止； - 2.规范建设初期雨水沉淀池并安装pH实时检测仪的得1分；未建设初期雨水沉淀池或未安装pH实时检测仪的不得分； - 3.安装门式或蝶式闸阀，保证切换功能正常有效的得0.5分；未安装门式或蝶式闸阀或切换功能不能正常有效的不得分； - 4.无露天堆放易产生碱性淋溶水的物料，无脱硫、脱硝废水排入外环境的得2分；发现一起即不得分。 - 该最终分为上述4项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 2.脱硫废水循环水池必须加装pH检测仪，实行自动监测自动加药，确保各项污染物稳定达标排放。在脱硫循环水池等重点部位安装视频监控设备，实现与生态环境主管部门在线监控平台联网； | 2 | - 1.脱硫废水循环水池加装pH检测仪，实行自动监测自动加药的得1分，不满足的不得分； - 2.脱硫循环水池等重点部位安装视频监控设备，实现与生态环境主管部门在线监控平台联网的得1分，不满足的不得分。 - 该最终分为上述2项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 3.强化突发环境事件风险防控措施，采取有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施。 | 2 | 企业采取有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等措施的得2分，发现一处未采取有效措施防止泄漏物质、消防水、污染雨水的扣0.5分，直至扣完。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 4.规范设立排放口标识，排放水污染物符合排污许可执行限值要求。 | 1 | 1.规范设立排放口标识的得0.5分；不规范的不得分； 2.排放水污染物符合排污许可执行限值要求的得0.5分；超过排放限值要求的不得分。 该最终分为上述2项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
| （七）固体废物污染防治 | 1.对暂时不利用或者不能利用的，按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18559）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）规范建设一般工业固体废物和危险废物贮存场所，规范设置标识，实行分类贮存，严禁固体废物擅自倾倒、乱堆乱放、不规范收集贮存等行为； | 1 | 1.规范建设一般工业固体废物和危险废物贮存场所，规范设置标识的得0.5分；2.实行分类贮存的得0.5分。发现一项不满足的扣0.2分。 该最终分为上述2项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 2.建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询。委托他人运输、利用、处置工业固体废物，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求； | 3 | - 1.已建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度的得1分；未建立的不得分，已建立但不规范的得0.5分。 - 2.建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息的得1分；未建立的不得分，已建立但不规范的得0.5分。 - 3.委托他人运输、利用、处置工业固体废物，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求的得1分；未建立的不得分，已建立但不规范的得0.5分。 - 该最终分为上述3项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 3.按照国家有关规定制定危险废物管理计划；建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，并通过国家危险废物信息管理系统向生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。转移危险废物应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单。 | 3 | - 1.按照国家有关规定制定危险废物管理计划的得1分；未建立的不得分，已建立但不规范的得0.5分。 - 2.建立危险废物管理台账，如实记录有关信息的得0.5分；未建立的不得分，已建立但不规范的得0.5分。 - 3.通过国家危险废物信息管理系统向生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料的得0.5分；未申报的不得分，已申报但不完善的得0.5分。 - 4.转移危险废物按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单的得1分。未执行的不得分，已执行但不规范的得0.5分。 - 该最终分为上述4项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
| （八）环境管理 | 1.建立健全环境管理制度，依法履行建设项目环境影响评价手续，及时开展建设项目竣工环保验收，对于发生重大变动的情形，应当重新报批环境影响评价文件； | 1 | 依法履行建设项目环境影响评价手续，及时开展建设项目竣工环保验收且符合环境影响评价相关要求的得1分，不满足的不得分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 2.建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任，定期对从业人员开展环保培训，鼓励企业引进第三方环境保护专业机构提升企业环境管理水平； | 2 | - 1.建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任的得1分，未建立的不得分；2.定期对从业人员开展环保培训的得1分，未开展的不得分。 - 该最终分为上述2项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 3.依法实行排污许可管理，禁止无证排污，严格按证排放污染物，规范开展污染物自行监测及信息公开，保存原始监测记录，原始监测记录保存期限不得少于5年。建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量，环境管理台账记录保存期限不得少于5年。按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，规范上报排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等； | 5 | - 1.取得排污许可证或登记表，按证排放污染物的得2分； - 2.规范开展污染物自行监测及信息公开，保存原始监测记录，原始监测记录保存期限不得少于5年的得1分； - 3.建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量，环境管理台账记录保存期限不得少于5年的得1分； - 4.按照排污许可证规定的内容、频次和时间要求，规范上报排污许可证执行报告，如实报告污染物排放行为、排放浓度、排放量等的得1分； - 该最终分为上述4项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 4.制定污染防治设施操作规程，明确脱硫浆液pH值、药剂添加量、添加频次等技术参数，建立药剂添加合帐，规范填写污染防治设施（脱硫、脱硝、布袋收尘等）运行台帐； | 2 | - 1.制定污染防治设施操作规程，明确脱硫浆液pH值、药剂添加量、添加频次等技术参数的得1分； - 2.建立药剂添加合帐，规范填写污染防治设施（脱硫、脱硝、布袋收尘等）运行台帐的得1分。 - 该最终分为上述2项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 5.强化环境应急管理，在开展突发环境事件风险评估和应急资源调查的基础上制定突发环境事件应急预案，确定环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，按规定实施备案并及时更新。厂区内应当储备必要的环境应急装备和物资，并建立完善相关管理制度。定期开展应急演练，撰写演练评估报告，分析存在问题，并根据演练情况及时修改完善应急预案。对从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能培训，并建立培训档案，如实记录培训的时间、内容、参加人员等信息。 | 4 | - 1.制定突发环境事件应急预案，按规定实施备案并及时更新的得1分； - 2.厂区内储备必要的环境应急装备和物资，并建立完善相关管理制度的得1分； - 3.定期开展应急演练，撰写演练评估报告，及时修改完善应急预案的得1分； - 4.从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能培训，并建立培训档案，如实记录培训的时间、内容、参加人员等信息的得1分。 - 该最终分为上述4项累加分。 | 区生态环境分局 |  |
|  | 6.建立健全环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，及时发现并消除环境安全隐患。对于发现后能够立即治理的环境安全隐患，应当立即采取措施，消除环境安全隐患；对于情况复杂、短期内难以完成治理，可能产生较大环境危害的环境安全隐患，应当制定隐患治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和现场应急预案，及时消除隐患。 | 2 | - 1.建立健全环境安全隐患排查治理制度的得1分； - 2.建立隐患排查治理档案，及时发现并消除环境安全隐患的得1分； - 3.发现有一件情况复杂、短期内难以完成治理，可能产生较大环境危害的环境安全隐患，未制定隐患治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和现场应急预案的扣1分，扣完2分为止。 - 该最终分为上述3项累计分。 | 区生态环境分局 |  |
| （九）现场管理 | 1.对日常操作设备每天擦拭1次以上； | 1 | 对日常操作设备每天擦拭1次以上，得1分。 | 区工信局 |  |
|  | 2.对室内设备、管道每周清洁1次以上； | 1 | 对室内设备、管道每周清洁1次以上，得1分。 | 区工信局 |  |
|  | 3.确保设备清洁无积尘、无污渍； | 1 | 设备清洁无积尘、无污渍的得1分；发现积尘、污渍的酌情扣分。 | 区工信局 |  |
|  | 4.设立保洁岗位，配置移动式洒水设备，清扫车间及厂区地面卫生，确保地面整洁。 | 2 | 有保洁岗位、配置洒水设备，车间及厂区地面卫生得2分，厂区卫生较差的酌情扣分。 | 区工信局 |  |
| （十）厂区绿化 | 1.道路绿化应满足遮荫、防尘、降低噪音、保证交通安全等要求； | 1 | 道路绿化应满足遮荫、防尘、降低噪音、保证交通安全等要求的得1分。 | 区工信局 |  |
|  | 2.生产区周边应适当栽种叶面较大、对有害气体抗性较强及吸附作用、隔音效果较好的树种； | 1 | 生产区周边应适当栽种叶面较大、对有害气体抗性较强及吸附作用、隔音效果较好的树种的得1分。 | 区工信局 |  |
|  | 3.办公区采用规则式与自然式相结合的布局，可设计花坛，栽植观赏花木，铺设草坪； | 1 | 有花坛、观赏花木或铺设草坪的得1分，没有的不得分。 | 区工信局 |  |
|  | 4.厂区绿化应考虑到季节变化，力争实现四季常青的环境，企业总绿地面积原则上不低于厂区占地面积的10%。 | 2 | 业总绿地面积原则上不低于厂区占地面积的10%的得2分，未达到比例的按比例得分。 | 区工信局 |  |
| （十一）安全生产 | 1.建设项目安全设施“三同时”资料齐全完整； | 2 | 建设项目安全预评价报告完整0.5分；建设项目安全设施设计报告完整0.5分；建设项目安全设施竣工验收报告完整1分。 | 区应急管理局 |  |
|  | 2.通过安全生产标准化验收； | 2 | 企业连续三年未发生安全生产死亡事故2分。 | 区应急管理局 |  |
|  | 3.规范设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员； | 2 | 未按照要求配备安全生产管理机构或配备安全生产管理人员扣2分，配备人员不足扣1分。 | 区应急管理局 |  |
|  | 4.主要负责人和安全管理人员具备相应的安全生产知识和管理能力，特种作业人员持证上岗； | 2 | 主要负责人和安全管理人员持安全资格证，特种作业人员持证上岗，以上人员未持证扣2分。 | 区应急管理局 |  |
|  | 5.健全完善安全生产责任制和各项规章制度。 | 2 | 建立健全全员安全生产责任制1分，建立健全安全生产管理制度0.5分，建立健全安全操作规程0.5分。 | 区应急管理局 |  |