关于做好2022年造林绿化工作的通知

贵绿委办〔2022〕3号

各镇人民政府、街道办事处：

根据安徽省绿化委员会、池州市绿化委员会《关于做好2022年造林绿化工作的通知》（皖绿〔2021〕5号、池绿委〔2021〕7号）文件要求，统筹各地中央财政支持国土绿化试点示范项目建设进展，2022全区计划实施营造林9.32万亩，其中人工造林1.6万亩、封山育林2万亩、退化林修复1.6万亩、森林抚育4.12万亩（具体计划任务见附件）。现下达该计划任务，并就做好我区2022年造林绿化工作提出如下意见。

一、组织协调统筹推进落实。各地要全面对照省市长江生态廊道建设规划，强化贵池区实施池州市国土绿化试点示范项目建设，统筹开展森林城镇和森林村庄创建，推动“四旁四边四创”绿化增量提质。

二、坚守红线严格督导落实。要严格耕地保护红线和生态保护底线，严格违规占用耕地植树造林。要加强督导，严格落实营造林质量管理责任制，严格落实营造林作业设计编制、整地、造林等环节水土保持措施，严禁全垦整地造林，注意保护原生植被和野生动物栖息地，走科学、生态、节俭的绿化发展之路。

三、科学作业笃实绿化建设。各地要及时将2022年营造林计划落实到具体村组，山场地块，全面实现“落地上图”（每个小班建设前、后要保留近景、远景共4张照片上报）信息化管理，并将落实情况报送区林业局；要加强营造林作业设计，科学选优树种，积极发展优良乡土树种和珍贵树种；要跟踪开展技术服务，适时做好营造林实绩核查，保质保量完成2022年营造林各项计划任务。

附件：2022年贵池区营造林计划任务表

池州市贵池区绿化委员会办公室

2022年2月23日

抄送：市绿化办，区绿化委成员单位，各林业工作站

2022年贵池区营造林计划任务表

单位：亩

| 单位 | 合计 | 人工造林 |  |  | 封山育林 |  | 退化林修复 |  | 森林抚育 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 其中：长江生态廊道造林 | 其中：其他造林 | 合计 | 其中省级封山育林项目 | 合计 | 其中：省级退化林修复 | 合计 | 其中：省级森林抚育 |
| 任务数 | 93200 | 16000 | 10000 | 6000 | 20000 | 20000 | 16000 | 16000 | 41200 | 41200 |
| 分解数 | 93200 | 16000 | 10000 | 6000 | 20000 | 20000 | 16000 | 16000 | 41200 | 41200 |
| 清溪街道 | 650 | 200 | 100 | 100 |  |  | 250 | 250 | 200 | 200 |
| 江口街道 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 杏花村街道 | 500 | 500 | 400 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 里山街道 | 9600 | 900 | 400 | 500 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 4600 | 4600 |
| 墩上街道 | 8500 | 1400 | 1400 |  | 1000 | 1000 | 1900 | 1900 | 4200 | 4200 |
| 马衙街道 | 3050 | 1000 | 900 | 100 |  |  | 450 | 450 | 1600 | 1600 |
| 梅龙街道 | 1550 | 750 | 100 | 650 |  |  | 100 | 100 | 700 | 700 |
| 秋江街道 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 涓桥镇 | 8550 | 1550 | 900 | 650 | 500 | 500 | 1900 | 1900 | 4600 | 4600 |
| 乌沙镇 | 800 | 500 | 100 | 400 |  |  | 300 | 300 |  |  |
| 殷汇镇 | 9200 | 1400 | 1000 | 400 | 3000 | 3000 | 1100 | 1100 | 3700 | 3700 |
| 牌楼镇 | 4500 | 100 | 100 |  | 500 | 500 | 400 | 400 | 3500 | 3500 |
| 唐田镇 | 8000 | 300 | 200 | 100 | 5000 | 5000 | 500 | 500 | 2200 | 2200 |
| 梅村镇 | 10400 | 1300 | 500 | 800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 4900 | 4900 |
| 牛头山镇 | 3400 | 1700 | 1100 | 600 |  |  | 800 | 800 | 900 | 900 |
| 棠溪镇 | 10700 | 900 | 500 | 400 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 4800 | 4800 |
| 梅街镇 | 13400 | 3100 | 1900 | 1200 | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 5300 | 5300 |