涓秘〔2025〕6 号

关于印发《涓桥镇小型水利工程维修养护

管理实施方案》的通知

各村（社区）、镇直各单位：

现将《涓桥镇小型水利工程维修养护管理实施方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

涓桥镇党政办公室

2025年4月28日

涓桥镇小型水利工程维修养护管理实施方案

第一章 总则

第一条 为规范我镇小型农田水利工程建设和管理，确保工程质量，保证已投入使用小型水利工程的安全、防洪、等方面的综合效益，规范全镇小型水利工程维修养护管理工作，确保小型水利工程安全运行，根据有关法律法规的要求，结合我镇实际，制定本实施方案。

第二条 小型水利工程维修养护管理是指对已竣工验收并交付使用的小型水利工程进行日常巡查管护和日常维修保养。由洪水和其它重大险情造成的工程抢险、工程损毁及应急度汛修复不适应于本办法，将根据实际情况另行安排。

第三条 本方案所称的小型水利工程指以下工程：小型水库、堤防、水闸、小型泵站、灌区、城乡供水一体化工程、塘坝等。

第二章	管理体系与职责

- 第四条 小型水利工程维修养护管理实行分级管理，根据工程建设投资渠道不同，建立健全镇、村两级维修养护管理体系。

- 第五条 镇政府成立小型水利工程维修养护管理工作专班，重点研究解决全镇小型水利工程维修养护管理工作中遇到的难点、热点问题。指导管护人员安全技术的实施，组织管护人员按时参加学习、培训，保证管护工作的正常运转。工作专班办公室设在镇水利站。

- 第六条 水利、财政部门要加强小型农田水利项目建设的组织协调，建立有效工作机制，各司其职，各负其责，齐心协力，共同推进小型农田水利工程项目建设。严格执行国家及水利行业的有关技术标准、规范和规程，按照批准的建设方案组织实施。镇水利部门负责指导各行政村贯彻执行国家和地方有关法律法规和有关规定；建立和调整小型水利工程维修养护管理数据库；负责指导各村的维修养护管理工作；组织对维修养护管理工作进行检查、验收、考核，并以此作为管理经费的拨付依据；负责水事违法案件查处工作。

- 第七条 镇政府全面负责辖区内小型水利工程的管理，视各村具体情况，设有专人具体负责水库、堤防、水闸的维修养护管理；负责指导村委会对塘坝、灌区、小型泵站（谷潭站由镇级安排专人管理）、农村供水工程进行维修养护管理，参照制定相应养护、考核、奖补等标准，组织对其进行检查、验收、考核，并以此作为拨付经费补助的依据；负责对辖区内申请小型水利工程维修养护补助经费的单位进行审核、上报；配合相关执法工作，协调解决管辖范围内的水事违法行为，协助维护正常的水事秩序；负责维修养护管理专项经费的使用。

- 第八条 镇水利部门负责对各小型水利工程进行监管和绩效考评。年终根据考评成绩进行费用拨付、本村小型水利工程项目的申报。考评成绩与管护人员工资挂钩，对成绩不合格的管护人员予以辞退，取消村级下年度项目申报。对重点村庄、重点水利设施实行动态管理。

第三章	管理内容

- 第九条 小型水利工程维修养护管理主要包括制定管理制度和安全管理应急预案；做好工程巡视检查，随时掌握工程运行状态；做好日常安全管护工作，在管理和保护范围内设置安全警示标志；协助做好防汛工作，及时掌握水情、雨情、工情，按照制定的防洪预案和防汛指令，做好工程调度运行工作；协助维护正常的水事秩序，及时发现、制止非法采石挖砂、倾倒垃圾和渣土、乱搭乱建等违法行为并及时报告；实施工程维修保养，消除工程缺陷和隐患，确保工程完好、安全运行；做好工程技术档案的归档与管理工作。

- 第十条 小型水利工程的日常巡查管护分为一般巡查管护、年度巡查管护和特别巡查管护。一般巡查管护要求：根据水利工程的具体情况和特点，具体规定检查的时间、部位和内容，确定巡回检查路线和检查顺序。

- 小（1）型水库、重点小（2）型水库、塘坝及河道堤防等涉及人民生命和财产安全的工程，每周巡查不少于1次，汛期每天1次，高水位及出现影响工程安全运行情况时，应增加次数，每天至少2次。

- 年度巡查管护要求：每年汛前后、台风期前后、用水期前后和冰冻严重时，对水利工程进行全面或专门的年度巡视检查，一般每年不少于2次。特别巡查管护要求：当遭遇到强降雨、大洪水、有感地震、持续高水位，达到警戒水位等情况，出现危险迹象或发生比较严重的破坏现象时，应组织特别巡查，必要时进行连续监视。水库、塘坝放空时应进行全面巡查。每次巡查均应按巡查内容和要求作出记录。巡查记录应及时整理，并将每次巡查结果与以往巡查结果进行比较分析，如有问题或异常现象，应及时复查。一般巡查管护中发现异常现象时，应立即采取应急措施，并上报主管部门。年度巡查管护和特别巡查管护结束后，应写出检查报告，对发现的问题应立即采取应急措施，并根据设计、施工、运行资料进行综合分析，提出处理方案，上报主管部门。

- 第十一条 小型水利工程的日常维修保养应做到及时消除表面缺陷和局部工程问题，防护可能发生的损坏，保持水利工程设施的安全、完整、正常运用。管理、防护人员要及时将水利隐患消除在萌芽之中，确保人民的生命财产安全。

第四章 组织实施

- 第十二条 小型水利工程维修养护管理的组织实施分为日常维修保养和日常巡查管护两部分。

- 第十三条 小型水利工程的日常维修保养由各管理单位根据实际情况由镇党委、政府研究同意后，通过采购或招投标等方式选择具有相应资质或相应技术力量的施工队伍承担，签订施工合同或协议，实行工程项目管理和合同管理，明确项目负责人，建立质量保证体系，严格执行质量标准，确保工程质量。

- 小型水利工程的日常维修保养符合招投标相关规定的，要严格执行招投标的相关规定。镇相关部门依法对招投标活动进行监督检查。

- 第十四条 小型水利工程的日常巡查养护由镇水利部门根据实际情况成立小型水利工程日常巡查管护队伍，管护队伍的工作职责和具体巡查管护范围由镇水利部门负责制定。日常巡查管护队员由村委会负责聘用，签订责任书，汇总后报涓桥镇备案，不得随意更换。

- 小型水利工程日常巡查管护队员的聘用标准为：热爱公益事业，身体健康，具备并能正确使用基本通讯工具（如手机，发送手机短信等）和基本交通工具（如自行车、摩托车等），无固定工作，年龄不超过60岁，就业困难者优先。

- 第十五条 小型水利工程维修养护管理实行年度管理计划备案制度。镇水利部门负责年度维修养护管理计划，报区水利局审查。

- 第十六条 小型水利工程维修养护管理计划的编制应遵循“统筹兼顾、合理安排、严格标准、确保安全”的原则。维修养护管理计划主要包括：本年度维修保养计划执行情况，本年度资金使用情况，本年度竣工验收并交付使用工程的基本情况，本年度巡查管护队员的聘用、培训、考核情况；下年度维修保养管理要点、内容、主要措施，下年度资金计划安排，下年度巡查管护队员的聘用、培训、考核计划等情况。

- 第十七条 年度维修养护管理计划、年度竣工验收并交付使用的小型水利工程范围及数量由镇水利部门根据本镇的实际情况于每年10月底之前提报相关部门进行核查。

第五章	管理经费筹措、标准与使用

- 第十八条 小型水利工程维修养护管理经费原则上由工程产权所有者或者工程运行管理者负责筹集，财政适当给予补助。设立小型水利工程维修养护专项经费。对仅承担防洪除涝任务的公益性小型水利工程，管护经费全部由财政承担；建立财政补助经费奖罚机制，按照“奖优罚劣”的原则，根据工程管护实效进行补助。

- 第十九条	维修养护管理经费分为维修保养费、巡查管护费两项。

- 维修保养费主要用于支付工程施工养护费用，该费用以定额标准进行计算。该项费用申请支付和入账资料需提供施工合同或协议、现场施工签证或工程结算签证、工程费用结算票据、维修前后对比照片等资料。巡查管护费主要用于支付巡查管护队员的劳务费补助。

- 第二十条 为确保小型水利工程日常维修养护管理工作的顺利实施，每年将根据全镇小型水利工程维修养护的实际需要，结合当年行业或市场相关定额标准对我市小型水利工程维修养护定额标准进行调整核定，并随着财政收入的增长逐步增加维修养护管理经费，保证小型水利工程正常养护。

- 第二十一条 财政补助资金的安排使用，应当遵循“统筹兼顾、保证重点、专款专用、注重实效”的原则。申请拨付程序和入账资料应符合财政制度的相关规定。巡查管护费在各镇（街道）完成管护队员选聘、备案后，由区财政局于每年年初统一拨付至各镇（街道），由各镇（街道）负责制定考核发放制度，根据考核情况按月进行发放。维修保养费由区水利局根据实际发生并结合考核验收情况，统一拨付。

- 第二十二条	鼓励单位和个人捐助小型水利工程维修养护，鼓励利用冠名权、开放经营权等方式筹集社会资金，用于小型水利工程维修养护管理。

第六章	监督检查与考核验收

- 第二十三条	为加强小型水利工程的维修养护管理，提高财政资金的使用效益，镇党委政府将小型水利工程维修养护管理工作情况纳入全镇对各村的年终考核。

- 第二十四条 小型水利工程维修养护管理工作层层签订目标责任承诺书，确保责任落实到位。对弄虚作假套取养护资金，工作责任心差，因工作不力而造成严重后果的，由相关部门启动问责机制，按照规定严肃追究有关人员责任。

- 第二十五条 小型水利工程维修养护管理实行考核验收制度，考核验收采取日常检查与年度考核相结合的方式。考核验收计分方法分为日常检查得分与年度考核得分。日常检查得分占60%年度考核得分占40%，即考核验收得分=日常检查得分×60%+年度考核得分×40%，考核验收得分采取四舍五入的方法取整数。日常检查由镇水利部门负责，采取定期巡查与不定期抽查相结合的方式，对发现的问题以书面形式及时通知责任单位，各责任单位要对检查所发现的问题及时组织整改。年度考核每年进行一次，于每年12月20日之前进行。

- 第二十六条 小型水利工程维修养护管理考核验收实行百分制，满分100分。85分（含85分）以上为优秀，60分（含60分）以上为合格，60分以下为不合格。考核为优良等次的，全额发放养护管理经费，并给与500元奖励；考核为合格等次的，全额发放养护管理经费；考核为不合格等次的，扣除500元，同时要求解除合同。

- 第二十七条	考核验收评分标准主要包括组织管理、日常维修保养、水事秩序、经费设备档案资料等方面。

- 第二十八条	为了确保工程质量，每年主汛期前由养护管理责任单位委托有资质的质量检测机构对已维修养护的工程进行质量检测，对检测不合格的取消该单位当年所有养护管理经费的拨付。

第七章	附则

- 第二十九条 本方案未尽事宜，依照水利法律、法规执行。

- 第三十条 本方案自2025年5月1日执行。

- 第三十一条 本方案由涓桥镇人民政府解释。